**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**КИНДАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«АДМИНИСТРАЦИЯ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03.03.2014 № 6**

**С. Киндал**

**Об утверждении сводного**

**графика по разработке схемы**

**теплоснабжения**

 **Киндальского**

**сельского поселения**

В связи с разработкой схемы теплоснабжения Киндальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы теплоснабжения. Приложение 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Киндальского

сельского поселения В.В. Волков

Чубыкина Н.В.

32 146

Приложение 1

к постановлению Главы

Киндальского сельского поселения

от 03.03.2014 № 6

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы теплоснабжения

Киндальского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата и сроки проведения** |
| 1. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схемы теплоснабжения | до 04.03.2014 |
| 2. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения  | В течение 3 дней с даты принятия постановления о начале разработки |
| 3. | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения  | 10.03.2014 – 14.03.2014 |
| 4. | Разработка схемы теплоснабжения  | 17.03.2014 – 25.04.2014 |
| 5. | Передача проекта схемы теплоснабжения  на рассмотрение | 28.04.2014 |
| 6. | Принятие решения Главой Киндальского сельского поселения об утверждении схемы | 05.05.2014 |
| 7. | Размещение проекта схемы теплоснабжения  в полном объёме (за исключением, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте | 06.05.2014 |